## Slide 1: Modelos evolutivos
Engenharia de software I – Fatec Presidente Prudente
Análise e desenvolvimento de sistemas – 2º semestre - noite

## Slide 2
Modelo INCREMENTAL

## Slide 3: INTRODUÇÃO AO MODELO INCREMENTAL
O modelo de desenvolvimento incremental é uma abordagem iterativa e incremental de desenvolvimento de software, onde o produto final é construído por meio de incrementos adicionais de funcionalidade. Ele foi criado pela ESA em 1991 como uma alternativa ao modelo linear sequencial. Cada incremento passa por um ciclo iterativo de análise de requisitos, projeto, implementação, testes e entrega, tornando o processo mais eficiente e adaptável.

## Slide 4: O modelo incremental
O modelo incremental combina elementos do modelo cascata (aplicado repetidamente) com a filosofia iterativa da prototipação. O objetivo é trabalhar junto do usuário para descobrir seus requisitos, de maneira incremental, até que o produto final seja obtido. Esse modelo é o mais apropriado para sistemas pequenos

## Slide 5
A versão inicial geralmente é o núcleo do produto , pois é a parte mais importante, e a evolução do produto acontece quando novas características são adicionadas à medida que são sugeridas pelo cliente.
Esse modelo entrega um produto operacional a cada incremento, ou seja, um produto sem erros e pronto para o usuário utilizar. Mesmo que os primeiros incrementos sejam partes do produto, essas partes são operacionais e funcionam sem as outras.

## Slide 6
No primeiro incremento de um produto que utiliza o modelo incremental temos apenas o essencial do produto, ou seja, os requisitos básicos que devem ser atendidos para o software entrar em operação. Portanto, no primeiro incremento muitos recursos complementares ainda não são entregues para os clientes.

## Slide 7
Após o término do primeiro incremento o cliente utiliza e avalia esse incremento fornecendo posteriormente um resultado ou sugestão. Com base nesse resultado fornecido pelo cliente o próximo incremento é planejado considerando a modificação do primeiro incremento, caso seja necessário, de acordo com a sugestão do cliente. Após a liberação de cada incremento é realizado esse mesmo processo até que o produto esteja completo.

## Slide 8
Modelo ESPIRAL

## Slide 9: objetivos

## Slide 10: Análise de riscos

## Slide 11: Desenvolvimento e verificação

## Slide 12: Avaliação e planejamento

## Slide 13: DESENVOLVIMENTO BASEADO EM COMPONENTES
É uma abordagem em que os sistemas são construídos a partir de componentes reutilizáveis e independentes, permitindo que os desenvolvedores construam sistemas complexos a partir de componentes pré-fabricados.
Pressman considera o desenvolvimento baseado em componentes um “braço” do modelo espiral.

## Slide 14
CAPAS ALTERNATIVAS

## Slide 15
CAPAS ALTERNATIVAS